## Slide 1
Fluxo operacional dos projetos
Programação de Projetos — da Jornada à medição
1
Jornada
2
Programação
3
Portaria
4
Campo
5
Medição
CENA · sistema na versão 8.1.210 · 05/10/2026 · documento editável (formas e setas do PowerPoint)

## Slide 2
Visão geral do fluxo
Do cadastro do projeto à medição — o ciclo volta à Jornada enquanto faltar executar
CENA · Programação de Projetos · 2
1. Cadastro
projeto (sot_projetos)
+ lista de atividades
2. Jornada
escolhe a data da execução
fila: AGUARDANDO EQUIPE
3. Fila do dia
PROJETOS A PROGRAMAR
clica no projeto e na equipe
4. Equipe
projeto entra na composição
EM COMPOSIÇÃO
5. 💾 Salvar
equipe confirmada
PROGRAMADO
6. Portaria
saída: placa, foto, KM
retorno: vistoria e KM
7. Campo
encarregado lança
as quantidades
8. Supervisor
valida os lançamentos
→ quantidade executada
Jornada: o que falta?
9. Medição
parcial → aprovação
→ emissão de NF
a medir
falta executar → nova data
Legenda
Cadastro
Jornada
Programação
Portaria
Campo
Medição
Bloqueio
Decisão
Atenção:
o status administrativo do projeto (Recebido … Faturado) é alterado à mão no cadastro e não acompanha a programação. Na tela, "EM COMPOSIÇÃO" e "PROGRAMADO" vêm da composição da equipe.

## Slide 3
Etapa 2 · Jornada: enviar o projeto para uma data
Escolher a data não programa equipe: só coloca o projeto na fila daquele dia
CENA · Programação de Projetos · 3
Tem lista de atividades?
Não
Importar lista
a Jornada pede antes de programar
Sim
Jornada
Programar execução
Continuar / Próxima
Só perfis de gestão e programação: admin, diretoria, gestor, coordenador, supervisor, administrativo e escritório.
Escolher a data
Hoje · Amanhã · calendário
obrigatória, não aceita passada
Já está numa equipe nesse dia?
Sim
Avisa
oferece abrir a programação
Não
Já está na fila nessa data?
Sim
Não duplica
avisa que já aguarda programação
Não
Tem outra data prevista?
Sim
Pergunta
manter a data
trocar pela nova
adicionar esta data
Não
prog_projetos_agenda
status AGUARDANDO_EQUIPE
trocar / adicionar
Fila do dia
PROJETOS A PROGRAMAR
ainda sem equipe
Na troca de data, o registro antigo da fila é cancelado; ao adicionar, as duas datas ficam na fila.

## Slide 4
Etapa 3 · Fila do dia e situação do projeto
Caixa "📋 PROJETOS A PROGRAMAR" no topo da Programação de Projetos (contrato + data)
CENA · Programação de Projetos · 4
A PROGRAMAR
aguardando equipe
EM COMPOSIÇÃO
projeto na equipe, equipe não confirmada
PROGRAMADO
equipe confirmada
projeto → equipe
💾 Salvar
↩ Desprog.
retirar o projeto da equipe
Como o projeto entra na equipe
Clica no projeto
na fila do dia
Data passada?
Não
Escolhe a equipe
do contrato
Equipe de folga pela escala?
Não
Equipe já confirmada?
Não
Projeto entra na equipe
composicao_dia.projeto_ids
fila: ALOCADO
Sim
Não programa
data passada
Sim
Bloqueada
só com hora extra autorizada no quadro
Sim
Pergunta
incluir na programação já confirmada?
confirma
Resultado: com a equipe ainda não confirmada, o projeto fica EM COMPOSIÇÃO; com a equipe já confirmada, fica PROGRAMADO. Também dá para incluir ou retirar projetos pela linha da equipe (📋 Projetos da equipe).

## Slide 5
Etapa 4 · Montar e confirmar a equipe
Linha de cada equipe no quadro da Programação de Projetos
CENA · Programação de Projetos · 5
1. Colaboradores
Auto Escalar, slots, menu ou arrastar
bloqueia falta, folga, férias e quem já está em outra equipe
2. Motorista
marcado no menu do slot
3. Veículo do dia
placa (prog_veiculos_dia)
🤝 compartilhar com 2ª equipe (máx. 2)
🚛 carreta de cabos ou compressor, com placa
💾 Salvar
Verificações ao salvar (todas obrigatórias)
equipe fora da folga da escala (ou hora extra autorizada)
mínimo de colaboradores do tipo de equipe
placa, quando o tipo de equipe exige
celular da equipe válido
motorista, quando obrigatório
Passou em todas?
Sim
Equipe PROGRAMADA
composicao_dia: confirmada + veículo, placa e motorista
prog_veiculos_dia confirmado
Não
Mostra o motivo
nada é confirmado
↩ Desprog.
volta a não confirmada para alterar
🤝 Compartilhado: a outra equipe precisa estar com a mesma placa no mesmo dia; o vínculo fica nos dois lados e o banco bloqueia a 3ª equipe.

## Slide 6
Etapa 5 · Portaria: saída e retorno
Portaria → Equipes do dia (lista as equipes programadas da data)
CENA · Programação de Projetos · 6
Equipes do dia
programadas, com o veículo do dia
Placa com saída aberta?
Sim
Bloqueia
registrar o retorno antes
Não
Liberar saída
reconfere a placa programada
foto da carga · materiais · KM de saída
frotas_portaria_saidas
status Em campo
Em campo
execução do dia
Equipe volta
Vistoria de retorno
KM, foto, devolução de material
status Retornado
data e KM de retorno
Placa liberada
pode sair de novo
📶 Sem internet: saída e retorno ficam gravados no tablet e sincronizam depois (o retorno espera a saída subir).
⏳ Em aprovação — 8.1.211 (caminhão compartilhado)
a 2ª equipe sai junto, ligada à saída principal e sem KM; o retorno da principal fecha as duas. Aguarda aplicar a migration.

## Slide 7
Etapas 6 e 7 · Campo, validação e próximo passo
O que a equipe executa vira quantidade executada; a Jornada decide o que vem depois
CENA · Programação de Projetos · 7
Diário da equipe
projetos da composição do dia
Encarregado lança
quantidade por código
executado ou viabilizado
sot_lancamentos_campo
pendente
Supervisor aprova?
Não
Rejeita
com motivo
Sim
sot_atividades
soma em qtd_executada
(pode corrigir a qtd)
Jornada: o que falta?
Programar próxima execução
falta executar e não há data
Continuar execução
falta executar e já há data
Criar parcial
há executado ainda não medido
Volta à escolha da data
e o ciclo recomeça
Parcial
rascunho → aprovação
Emitir NF
parcial aprovada
Outras saídas da Jornada
Criar requisição (materiais sem requisição)
Conferir relatório · AS BUILT
Aguardar cliente / boletim
A NF de uma parcial não encerra o projeto enquanto houver quantidade prevista sem executar.

## Slide 8
Pontos de atenção
Comportamentos atuais do sistema que afetam a leitura do fluxo
CENA · Programação de Projetos · 8
1
Status do projeto não acompanha a programação
O status de sot_projetos (Programado, Em execução … Faturado) só muda à mão. A função antiga que marcaria "Programado" não é chamada por nenhuma tela.
2
Desprogramar não atualiza a fila no banco
O registro em prog_projetos_agenda continua ALOCADO. A tela mostra certo porque lê a composição da equipe.
3
Projetos do seletor do topo entram com a escala
Ao escalar colaboradores, os projetos escolhidos no seletor do topo da tela também são gravados na equipe.
4
Portaria ainda não lê compartilhamento e carreta
A Portaria carrega a placa do dia sem os campos da 8.1.210. Isso entra na 8.1.211, que aguarda a aprovação da migration.

## Slide 9
Onde cada etapa grava
Tabelas do banco envolvidas no fluxo
CENA · Programação de Projetos · 9
Etapa | Tabela | O que grava
Cadastro | sot_projetos · sot_atividades | projeto, status administrativo (manual) e atividades: qtd prevista, executada e medida
Jornada / fila | prog_projetos_agenda | projeto + data; AGUARDANDO_EQUIPE → ALOCADO (ou CANCELADO na troca de data)
Equipe | composicao_dia | colaboradores, projetos (projeto_ids), motorista, veículo e confirmada
Veículo | prog_veiculos_dia | placa do dia; compartilhamento com outra equipe; carreta de cabos ou compressor
Portaria | frotas_portaria_saidas | saída e retorno: placa, KM, fotos, materiais, status Em campo / Retornado
Campo | sot_lancamentos_campo | lançamentos do encarregado: pendente → aprovado ou rejeitado